## Slide 1: 1. TEAMSitzung AM 27.03.23

## Slide 2: Gliederung
  Organisatorisches
    1.1. Schriftführung
    1.2. Git Vorstellung durch Jonas Hammer
    1.3. Festlegen der Vorgehensweise / des Entwicklungsprozesses
    1.4. Erstellung Taskboard auf Git
    1.5. Anregungen/ Wünsche?
  Erste Systemanalyse
    2.1. Ziele von I1 bis 26.04.23 (T3)
    2.2. Diskussion des Projektaufrages / Buchkapitel zur Quantenkryptographie
    2.3. Erste Anforderungssammlung mit Dominik Mentel
    2.4. Verteilung von Aufgaben (Use Cases)

## Slide 3: 1. Organisatorisches

## Slide 4: 1.1 Wie handhaben wir die Schriftführung bei den wöchentlichen Teammeetings?
Vorschlag:
Gemeinsame Liste auf Git anlegen mit Datum und jeweiligen Schriftführer
Zur Schriftführung das vorgefertigte Dokument nutzen!

## Slide 5: 1.2 Vorstellung des Gits Durch Jonas Hammer

## Slide 6: 1.3 Welche(N) Vorgehensweise/Entwicklungsprozess Wählen wir für das Projekt?
Vorschlag:
Mischung aus Scrum/XP
1 Wochen Sprints
Montags immer Retrospective & Sprint Planung (Sprint Poker etc.)
Aus XP z.B. Pair Programming übernehmen
Verteilung der Scrum Rollen?

## Slide 7: 1.4 Erstellen des Taskboards auf Git

## Slide 8: 1.5 Wünsche / Anregungen Organisatorischer Art?

## Slide 9: 2. Erste Systemanalyse

## Slide 10: 2.1 Ziele der Ersten Iteration
Die erste Iteration läuft im Projektkalender bis 26.04.23
Bis dahin muss Systemanalyse / das Prüfprotokoll fertig sein (Dokumente ausgefüllt)

## Slide 11: 2.2 Diskussion deS Projektauftrages, Buchkapitel Quanten Kryptographie

## Slide 12: 2.3 ERSTE ANFORDERUNGSSAMMLUNG MIT DOMINIK MENtel

## Slide 13: 2.4 Verteilung von aufgaben (Use Cases)
Vorschlag:
Gruppenweises Finden von Use Cases, Ausformulieren
Gruppenstärke?
Beim nächsten Treffen Besprechung dieser